**18.03.2022 Г. № 29**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН»**

**ВИДИМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВИДИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства и улучшения условий проживания на территории Видимского муниципального образования, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», , Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2024 годы», Уставом Видимского муниципального образования, администрация Видимского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Видимского муниципального образования на 2018-2024 годы» в новой редакции, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Видимского муниципального образования Видимского городского поселения от 10.07.2020 года № 113 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Видимского городского поселения на 2018-2022 годы» в новой редакции».

3. Опубликовать данное постановление в информационном Вестнике Видимского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Видимского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Видимского

городского поселения С.З Гаталюк

Приложение  
к постановлению администрации   
Видимского городского поселения  
от 18.03.2022 года №29

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВИДИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ»**(далее – Программа)

Видим  
2022 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Формирование современной городской среды на территории Видимского муниципального образования на 2018-2024 годы». |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Видимского городского поселения Нижнеилимского района |
| Исполнители Программы | Администрация Видимского городского поселения Нижнеилимского района. |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Видимского муниципального образования. |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий общего пользования.  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Видимского муниципального образования. |
| Показатели Программы | 1. Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%); |
| Сроки реализации программы | 2018-2024 годы. |
| Объем средств и источники финансирования Программы | Источником финансирования Программы являются средства бюджетов всех уровней в размере 14 826,66 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 1 342,52 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 1 184,03 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 6 060,00 тыс. рублей;  2024 год – 6 363,00 тыс. рублей. |
| Объем средств и источники финансирования Программы | Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, в том числе:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 1 074,71 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 4 740,00 тыс. рублей;  2024 год – 4 977,00 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 235,54 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 851,32 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 1 140,00 тыс. рублей;  2024 год – 1 197,00 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств местных бюджетов, в том числе:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 32,27 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 332,71 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 180,00 тыс. рублей;  2024 год – 189,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий Видимского муниципального образования – 100 % |

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Вопросы формирования комфортной среды обитания человека – это вопросы местного значения, реализация которых возложена Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Уровень благоустройства дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) является важнейшим показателем комфортности проживания.

В настоящее время при реализации администрацией Видимского муниципального образования (далее – администрация) полномочий по решению вопросов местного значения в сфере благоустройства существует ряд проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

1. Высокая степень износа покрытия в дворовых проездов и тротуаров;

2. Несоответствие уровня освещения общественных территорий нормативным требованиям;

3. Недостаточный уровень озеленения;

4. Неисправное состояние или отсутствие системы водоотвода на дворовых и общественных территориях;

5. Недостаточное обеспечение мест отдыха на общественных территориях, ограниченность доступа и передвижения.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов администрация до 2017 года вынуждена была заниматься решением текущих задач, проводить точечные мероприятия по благоустройству Видимского городского поселения, в основном направленные на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии.

2019 год стал первым годом реализации на территории Видимского муниципального образования приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения. В 2019 году на территории Видимского муниципального образования в рамках приоритетного проекта была реализована муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Видимского городского поселения на 2018- 2022 годы», утвержденная постановлением администрации Видимского городского поселения от 01 декабря 2017 года № 279, в соответствии с которой было выполнено благоустройство 1 общественной территории. Реализация данных мероприятий позволила привести указанный объект в нормативное состояние и повысить уровень их благоустройства.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) утвержден паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», в состав которого включен федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Паспорт регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» был утвержден первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым 14 декабря 2018 года.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории Видимского муниципального образования.

Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:

1. Приведение в качественное состояние территории Видимского муниципального образования.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы представлены в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Срок реализации Программы: 2018-2024 годы.

Реализация мероприятий Программы направлена на повышение уровня комфорта проживания населения, качества выполняемых работ по содержанию территории Видимского городского поселения, улучшение внешнего облика Видимского городского поселения.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. «Благоустройство общественных территорий»:

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году (приложение 1), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

На основании поступивших предложений заинтересованных лиц мероприятия Программы формируются с учетом минимального и дополнительного перечня работ.

Минимальный перечень работ по благоустройству общественных территорий включает в себя:

1) установка скамеек;

2) установка урн;

3) освещение.

Дополнительный перечень включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) оборудование автомобильных парковок;

4) озеленение территорий;

5) устройство парков;

6) обустройство площадок для отдыха;

7) обустройство контейнерных площадок;

8) обустройство ограждений;

9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

10) установка дорожных знаков;

11) иные виды работ.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным является трудовое участие жителей поселения на территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается - выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка общественной территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Для включения мероприятий (работ) в Программу все мероприятия по благоустройству подлежат комиссионному рассмотрению и оценке.

Предельная стоимость мероприятий программы определяется на основании, нормативной стоимости работ по благоустройству общественных территорий, включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень.

Включению в Программу подлежат дизайн - проекты благоустройства общественных территорий и выносятся на общественное обсуждение с заинтересованными лицами.

Обсуждение проводится в форме общих собраний жителей, рассмотрений на заседаниях общественной комиссии и иных формах вовлечения населения в общественное обсуждение. Утверждаются дизайн - проекты правовым актом администрации Видимского городского поселения Нижнеилимского района при согласовании с заинтересованными лицами.

При реализации мероприятий Программы приветствуется возможность трудового участия граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству. Вклад заинтересованных лиц может быть внесен в следующей форме:

1) выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка общественной территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы;

2) предоставление строительных материалов, техники;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций, выполняющих работы.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году (приложение 1), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

На основании поступивших предложений заинтересованных лиц мероприятия Программы формируются с учетом минимального и дополнительного перечня работ.

Минимальный перечень работ по благоустройству общественных территорий включает в себя:

1) установка скамеек;

2) установка урн;

3) освещение.

Дополнительный перечень включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) оборудование автомобильных парковок;

4) озеленение территорий;

5) обустройство площадок для отдыха;

6) обустройство контейнерных площадок;

7) обустройство ограждений;

8) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

9) устройство дорожных знаков;

10) иные виды работ.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным является трудовое участие жителей поселения на территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается - выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка общественной территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Для включения мероприятий (работ) в Программу все мероприятия по благоустройству подлежат комиссионному рассмотрению и оценке.

Предельная стоимость мероприятий программы определяется на основании, нормативной стоимости работ по благоустройству общественных территорий, включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень.

Включению в Программу подлежат дизайн - проекты благоустройства общественных территорий и выносятся на общественное обсуждение с заинтересованными лицами.

Обсуждение проводится в форме общих собраний жителей, рассмотрений на заседаниях общественной комиссии и иных формах вовлечения населения в общественное обсуждение. Утверждаются дизайн - проекты правовым актом администрации и согласовании с заинтересованными лицами.

При реализации мероприятий Программы приветствуется возможность трудового участия граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству. Вклад заинтересованных лиц может быть внесен в следующей форме:

1) выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка общественной территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы;

2) предоставление строительных материалов, техники;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций, выполняющих работы.

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в Приложении № 3 к настоящей Программе.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Видимского муниципального образования (далее – муниципальный бюджет) ежегодно подлежат обоснованию и уточнению в установленном порядке при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

Помимо средств муниципального бюджета возможно привлечение средств федерального, областного бюджетов и иных источников финансирования.

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Исполнителем Программы является администрация.

К выполнению мероприятий Программы привлекаются хозяйствующие субъекты в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Администрация:

1. формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в муниципальный бюджет на соответствующий финансовый год;

2. в установленном законодательством порядке заключает договоры, муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий;

3. применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством и заключенными договорами, муниципальными контрактами;

4. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

5. разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (корректирует) плановые значения целевых индикаторов для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;

6. готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, предложения по реализации Программы, уточняет расходы по мероприятиям Программы;

7. несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

8. организует размещение в электронном виде информации о реализации Программы;

9. осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.

Координация работ по реализации Программы осуществляется администрацией при участии общественной комиссии для обеспечения реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды на территории Видимского муниципального образования», граждан, организаций и других заинтересованных сторон.

РАЗДЕЛ 6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы администрация организует ведение отчетности о реализации Программы в целом и направляет Главе Видимского городского поселения годовой отчет об исполнении мероприятий Программы.

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценку эффективности реализации Программы проводит администрация.

Оценка эффективности реализации Программы основывается на количественной оценке показателей затрат и целевых индикаторов. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

1. степень достижения заявленных результатов реализации Программы;

2. процент исполнения достигнутых показателей от плановых;

3. динамика расходов на реализацию мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов. По индикатору результативности Программы могут быть сделаны следующие выводы:

– при исполнении целевого показателя более 50% Программа оценивается как эффективная;

– при исполнении целевого показателя 50% Программа оценивается как малоэффективная;

– при исполнении целевого показателя менее 50% Программа оценивается как неэффективная.

В случае, если Программа оценивается как малоэффективная или неэффективная, исполнитель Программы вносит предложение Главе Видимского городского поселения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы, приостановлении реализации или её досрочном прекращении.

Глава Видимского

городского поселения С.З. Гаталюк

Приложение № 1  
к муниципальной программе Формирование современной городской среды  
на территории Видимского муниципального образования на 2018-2024 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2024 ГОДАХ

| № | Адрес общественной территории | | | | | Общая площадь территории, кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | городское, сельское поселение Иркутской области | населенный пункт | улица | номер дома, домов, образующих территорию |
| 2018 год | | | | | | | | |
| 1 | Нижнеилимский район | Видимское городское поселение | р. п. Видим | - | - | - | - | - |
| 2019 год | | | | | | | | |
| 2 | Нижнеилимский район | Видимское городское поселение | п. Каймоновский | ул. Лесная | - | 1823 | 387 | 1 310,25 |

| № | Адрес общественной территории | | | | | Общая площадь территории, кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | городское, сельское поселение Иркутской области | населенный пункт | улица | номер дома, домов, территорию |
| 2020 год | | | | | | | | |
| 3 | Нижнеилимский район | Видимиское городское поселение | р.п. Видим | - | - | - | - | - |
| 2021 год | | | | | | | | |
| 4 | Нижнеилимский район | Видимское городское поселение | п. Чистополянский | ул. Гагарина | - | 1647 | 468 | 2024,27 |
| 2022 год | | | | | | | | |
| 3 | Нижнеилимский район | Видимиское городское поселение | р.п. Видим | - | - | - | - | - |
| 2023-2024 год | | | | | | | | |
| 5 | Нижнеилимский район | Видимское городское поселение | р. п. Видим | ул. Нагорная | - | 1600 | 1033 | 16900 |
| 6 | Нижнеилимский район | Видимское городское поселение | р. п. Видим | ул. Советская | - | 1029 | 1033 |
| 7 | Нижнеилимский район | Видимское городское поселение | р. п. Видим | ул. Мира | - | 1200 | 1033 |
| 8 | Нижнеилимский район | Видимское городское поселение | Р. п. Видим | кв. Солнечный | - | 12500 | 1033 |

Глава Видимского

городского поселения С.З. Гаталюк

Приложении № 2

к муниципальной программе Формирование современной городской среды  
на территории Видимского муниципального образования на 2018-2024 годы

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВИДИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Базовое значение целевого показателя (2017 год) | Значения целевого показателя | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Цель Программы – Повышение качества и комфорта городской среды на территории Видимского муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| Задача – Приведение в качественное состояние территории Видимского муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 0 | 0 | 9,2 | 0 | 8,3 | 0 | 30 | 33,3 |

Глава Видимского

городского поселения» С.З. Гаталюк

Приложение № 3  
к муниципальной программе Формирование современной городской среды  
на территории Видимского муниципального образования на 2018-2024 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВИДИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ»

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Исполнитель мероприятия Программы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | |
| Цель Программы – Повышение качества и комфорта городской среды на территории Видимского муниципального образования | | | | | | | | | | |
| Всего по Цели Программы | | 2018-2024 годы, в т.ч. | 14 949,55 | 10 791,71 | 3 423,86 | 733,98 | 0,00 | Администрация Видимского муниципального образования | |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 1 342,52 | 1 074,71 | 235,54 | 32,27 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 1 184,03 | 0,00 | 851,32 | 332,71 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 6 060,00 | 4740,00 | 1 140,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024 год | 6 363,00 | 4 977,00 | 1 197,00 | 189,00 | 0,00 |
| Задача – Приведение в качественное состояние территории Видимского муниципального образования | | | | | | | | | | |
| Всего по задаче | | 2018-2024 годы, в т.ч. | 14 949,55 | 10 791,71 | 3 423,86 | 733,98 | 0,00 | Администрация Видимского муниципального образования | |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 1 342,52 | 1 074,71 | 235,54 | 32,27 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 1 184,03 | 0,00 | 851,32 | 332,71 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 6 060,00 | 4740,00 | 1 140,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024 год | 6 363,00 | 4 977,00 | 1 197,00 | 189,00 | 0,00 |
| 1.2 – Благоустройство общественных территорий | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка рабочей документации и выполнение проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства общественных территорий | 2018-2024 годы, в т.ч. |  |  |  |  | 0,00 | Администрация Видимского муниципального образования | |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 2024 год | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 |
| 1.2 | Проведение работ по благоустройству общественных территорий | 2018-2024 годы, в т.ч. | 14 949,55 | 10 791,71 | 3 423,86 | 733,98 | 0,00 | Администрация Видимского муниципального образования | |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 1 342,52 | 1 074,71 | 235,54 | 32,27 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 1 184,03 | 0,00 | 851,32 | 332,71 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 6 060,00 | 4740,00 | 1 140,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024 год | 6 363,00 | 4 977,00 | 1 197,00 | 189,00 | 0,00 |

Глава Видимского

городского поселения С.З. Гаталюк