**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Нижнеилимский муниципальный район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВИДИДИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 11 января 2018 года № 01**

**р.п. Видим**

**« Об утверждении Плана мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий Видимского муниципального образования**

**на 2018 год»**

В целях санитарного благополучия, создания эстетического облика территории Видимского муниципального образования, руководствуясь Уставом Видимского муниципального образования:

1. Утвердить План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий Видимского муниципального образования на 2018 год (Приложение );

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в Информационном «Вестнике» Видимского муниципального образования и на официальном сайте www.vidim-adm.ru администрации Видимского городского поселения Нижнеилимского района.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

**Глава Видимского**

**городского поселения С.З.Гаталюк**

Приложение

к Распоряжению администрации

Видимского городского поселения

Нижнеилимского района

от 11.01.2018 г. № 01

План мероприятий

по санитарной очистке и благоустройству территорий

Видимского муниципального образования на 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные  лица за исполнение мероприятий | |
| 1. Информационная работа | | | | | |
| 1.1 | | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства, озеленения, соблюдения правил благоустройства Видимского МО, о мерах противопожарной безопасности. | постоянно | Специалисты администрации | |
|  | | 2.Санитарная очистка территорий | | | |
| 2.1 | | Проведение рейдов по улицам поселения с целью выявления административных правонарушений правил благоустройства | 1 раз в неделю | | Специалист администрации, участковый, члены административной комиссии |
| 2.2 | | Проведение обследования территорий на наличие несанкционированных свалок и мусора на территории поселения.  Ликвидация несанкционированной (рекультивация) свалки  Установка информационных аншлагов и указателей ТБО | Ежемесячно  по мере необходимости  в течении летнего периода | | Администрация, организации |
| 2.3 | | Проведение месячника, субботников по уборке территорий от мусора и благоустройству населенных пунктов поселения. | Апрель-октябрь | | Администрация, организации, члены общественного совета |
| 2.4 | | Организация совместной работы со школьным лесничеством «Адонис» в рамках проекта «Объединяя возможности» | Апрель-октябрь | | Специалист администрации, руководитель лесничества |
| 2.5 | | Создание школьной трудовой бригады | июнь | | Администрация, МОУ «Видимская сош» |
| 2.6 | | Организация общественных работ через ЦЗН | постоянно | | Специалист администрации по благоустройству, ЦЗН |
| 3. Благоустройство поселения | | | | | |
| 3.1 | Ремонт и содержание дорог (восстановление асфальтного покрытия, профилирование гравийных дорог с подсыпкой нового материала, окувечивание);  -Установка дорожных знаков  -Разметка пешеходных переходов  -Устройство и ремонт тротуаров в п.Видим, п.Каймоновский, п.Чистополянский  - Обустройство школьной автобусной остановки | | Летний период | Администрация поселения | |
| 3.2 | Замена ламп уличного освещения  Модернизация освещения (замена ламп ДРЛ на светодиодные) | | В течение года | Администрация поселения | |
| 3.3 | Снос бесхозных, разрушенных и обгоревших зданий и строений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. | | Май-сентябрь | Администрация, организации | |
| 3.4 | Организация субботника на территории кладбищ с привлечением волонтеров, жителей поселения, безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН. | | май | Администрация, организации, жители | |
| 3.5 | Установка информационных уличных стендов | | Июнь-август | Администрация поселения | |
| 3.6 | Устройство адресных аншлагов с названием улиц и номерами домов | | Июнь-август | Администрация поселения | |
| 3.7 | Установка металлических опор под баннеры | | апрель | Администрация поселения | |
| 3.8 | Обустройство родников в п.Видим, п.Каймоновский и благоустройство прилегающих территорий.  Смотр-конкурс дизайн-проектов по оформлению и благоустройству родников. | | Июль-сентябрь | Администрация поселения | |
| 3.9 | Реконструкция памятника Партизанам | | Июль-август | Администрация поселения | |
| 3.10 | Реализация программы « Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг.»:   1. Оформление земельных участков под детские площадки 2. Субботники по очистке территории от мусора. 3. Установка ограждений 4. Разбивка клумб | | Май-сентябрь | Администрация поселения | |
| 3.11 | Содержание игровых детских площадок по ул.Лесная, п.Чистополянский; ул.Таежная, п.Каймоновский( демонтаж):  1. ремонт, окраска игрового оборудования;  2. уборка мусора с прилегающей территории: | | Май-сентябрь | Администрация поселения, ЦЗН | |
| 3.12 | **-** **смотр-конкурс** по благоустройству прилегающих территорий среди торговых предприятий;    **- смотр – конкурс** на лучшее оформление придомовой территории новогодними скульптурами из снега  - **смотр конкурс** лучшая усадьба | | В течение года | Администрация поселения | |
| 4. Пожарная безопасность | | | | | |
| 4.1 | Создание противопожарных минерализованных полос | | Май, сентябрь | Администрация поселения | |