**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Нижнеилимский муниципальный район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВИДИДИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 11 января 2018 года № 01**

**р.п. Видим**

**« Об утверждении Плана мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий Видимского муниципального образования**

**на 2018 год»**

В целях санитарного благополучия, создания эстетического облика территории Видимского муниципального образования, руководствуясь Уставом Видимского муниципального образования:

1. Утвердить План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий Видимского муниципального образования на 2018 год (Приложение );

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в Информационном «Вестнике» Видимского муниципального образования и на официальном сайте www.vidim-adm.ru администрации Видимского городского поселения Нижнеилимского района.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

**Глава Видимского**

**городского поселения С.З.Гаталюк**

Приложение

к Распоряжению администрации

Видимского городского поселения

Нижнеилимского района

от 11.01.2018 г. № 01

План мероприятий

по санитарной очистке и благоустройству территорий

Видимского муниципального образования на 2018 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныелица за исполнение мероприятий |
| 1. Информационная работа |
| 1.1 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства, озеленения, соблюдения правил благоустройства Видимского МО, о мерах противопожарной безопасности. | постоянно | Специалисты администрации  |
|  | 2.Санитарная очистка территорий |
| 2.1 | Проведение рейдов по улицам поселения с целью выявления административных правонарушений правил благоустройства  |  1 раз в неделю | Специалист администрации, участковый, члены административной комиссии |
| 2.2 | Проведение обследования территорий на наличие несанкционированных свалок и мусора на территории поселения. Ликвидация несанкционированной (рекультивация) свалки Установка информационных аншлагов и указателей ТБО | Ежемесячнопо мере необходимостив течении летнего периода | Администрация, организации |
| 2.3 | Проведение месячника, субботников по уборке территорий от мусора и благоустройству населенных пунктов поселения. | Апрель-октябрь | Администрация, организации, члены общественного совета |
| 2.4 | Организация совместной работы со школьным лесничеством «Адонис» в рамках проекта «Объединяя возможности» | Апрель-октябрь | Специалист администрации, руководитель лесничества |
| 2.5 | Создание школьной трудовой бригады  | июнь | Администрация, МОУ «Видимская сош» |
| 2.6 | Организация общественных работ через ЦЗН | постоянно | Специалист администрации по благоустройству, ЦЗН |
| 3. Благоустройство поселения |
| 3.1 | Ремонт и содержание дорог (восстановление асфальтного покрытия, профилирование гравийных дорог с подсыпкой нового материала, окувечивание);-Установка дорожных знаков -Разметка пешеходных переходов -Устройство и ремонт тротуаров в п.Видим, п.Каймоновский, п.Чистополянский- Обустройство школьной автобусной остановки  | Летний период | Администрация поселения |
| 3.2 | Замена ламп уличного освещенияМодернизация освещения (замена ламп ДРЛ на светодиодные) | В течение года | Администрация поселения |
| 3.3 | Снос бесхозных, разрушенных и обгоревших зданий и строений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. | Май-сентябрь | Администрация, организации |
| 3.4 | Организация субботника на территории кладбищ с привлечением волонтеров, жителей поселения, безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН. | май | Администрация, организации, жители |
| 3.5 | Установка информационных уличных стендов | Июнь-август | Администрация поселения |
| 3.6 | Устройство адресных аншлагов с названием улиц и номерами домов | Июнь-август | Администрация поселения |
| 3.7 | Установка металлических опор под баннеры | апрель | Администрация поселения |
| 3.8 | Обустройство родников в п.Видим, п.Каймоновский и благоустройство прилегающих территорий. Смотр-конкурс дизайн-проектов по оформлению и благоустройству родников. | Июль-сентябрь | Администрация поселения |
| 3.9 | Реконструкция памятника Партизанам  | Июль-август | Администрация поселения |
| 3.10 | Реализация программы « Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг.»:1. Оформление земельных участков под детские площадки
2. Субботники по очистке территории от мусора.
3. Установка ограждений
4. Разбивка клумб
 | Май-сентябрь | Администрация поселения |
| 3.11 | Содержание игровых детских площадок по ул.Лесная, п.Чистополянский; ул.Таежная, п.Каймоновский( демонтаж):1. ремонт, окраска игрового оборудования;2. уборка мусора с прилегающей территории: | Май-сентябрь | Администрация поселения, ЦЗН |
| 3.12 | **-** **смотр-конкурс** по благоустройству прилегающих территорий среди торговых предприятий;  **- смотр – конкурс** на лучшее оформление придомовой территории новогодними скульптурами из снега - **смотр конкурс** лучшая усадьба | В течение года | Администрация поселения |
| 4. Пожарная безопасность |
| 4.1 | Создание противопожарных минерализованных полос  | Май, сентябрь | Администрация поселения |