Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВИДИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11 марта 2012 г. № 19

р.п. Видим.

«О подготовке к паводковому

периоду на территории Видимского

городского поселения в 2012 году»

В связи с наступлением весны в результате складывающейся в 2012 году гидрометеорологической обстановки, со значительным снежным покровом, существует высокая вероятность возникновения неблагоприятных и опасных гидрологических явлений на реке Видим и её притоках.

В целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2012 года на территории Видимского городского поселения, в соответствии со статьёй 11 Федерального закона

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.1994г., статьёй 65 п.1,Водного кодекса Российской Федерации. Администрация Видимского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии на территории Видимского городского поселения в следующем составе:

Кукштель О.П. - глава администрации – председатель комиссии;

Цацурин Е.Н. - ведущий специалист – зам. председателя комиссии;

Воробьёва Т.Я. - ведущий специалист – зам. председателя комиссии;

Члены комиссии:

Чикаева Г.С.- ведущий специалист;

Веселова Г.Н.- ведущий специалист;

Гольцер Н.И.- начальник Видимского ПОМ (по согласованию);

Наянов С.Н. – начальник участка ОАО  «ДСИО» п.Видим (по согласованию);

Новоселов А.А. – директор ООО «Видим» (по согласованию);

Прищенко О.А. - директор ООО ГК «Видимдар» (по согласованию);

Кайдаров А.А. – директор ООО «Леспромхоз 2009» (по согласованию);

Дрейцер В.И.- директор ООО «Дельта Плюс» (по согласованию);

Щеколдина Л.В.- директор МОУ Видимская СОШ (по согласованию);

Дъячков В.Б.- ст. водитель пожарной части п.Видим (по согласованию);

Краев П.П. - директор ООО «ЖКУ» (по согласованию);

Моисеенко С.Х. - Гл. врач Видимской врачебной амбулатории (по согласованию);

Попова Е.В. - начальник ж.д.станции Видим (по согласованию);

Ярославлев Е.Б.- мастер РЭС-1 (по согласованию);

2. Председателю и заместителю председателя комиссии провести обследование и подготовку имеющихся гидротехнических и инженерных сооружений к пропуску талых вод, вести контроль за уровнем воды в реке Видим и на её притоках.

3. Рекомендовать - всем руководителям предприятий, организаций, учреждений – имеющим на своём балансе инженерные коммуникации, энергохозяйство, объекты жилья – разработать мероприятия по пропуску талых вод, очистке кровель и козырьков зданий в срок до 15 марта 2012 года.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Видимского

городского поселения                                                              О.П. Кукштель

Рассылка: в дело, ГО и ЧС-1, МЧС-1, руководителям предприятий, организаций, учреждений.

Цацурин Е.Н.

Телефон: 69-2-42.

Утверждаю :

Глава Видимского

городского поселения

__________О.П.Кукштель.

11 марта 2012 года.

ПЛАН

противопаводковых мероприятий на 2012год на

территории Видимского городского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию на территории Видимского городского поселения. | к 15.03.2012 г. | Глава администрации. |
| 2 | Создать эвакоприёмную комиссию | к 20.04.2012 г. | Глава администрации. |
| 3 | Создать пункты временного размещения жителей при угрозе подтопления их жилых домов. | к 20.04.2012 г. | Глава администрации. |
| 4 | Рекомендовать: создать оперативную группу из числа участковых инспекторов для пресечения случаев мародёрства и краж имущества жителей при угрозе подтопления жилых домов. | к 20.04.2012 г. | Начальник Видимского ПОМ. |
| 5 | Организовать постоянный контроль за подъёмом воды в реке Видим и на её притоках. | по обстановке с 20.04.2012 г. | Ведущий специалист администрации – Цацурин Е.Н. |
| 6 | Организовать дежурство (круглосуточное) членов комиссии по чрезвычайным ситуациям, у мостов с целью своевременной ликвидации ледяных заторов. | По обстановке с 25.04.2012 г. | Глава администрации. |
| 7 | Рекомендовать : обеспечить постоянную готовность техники для устройства дамб. | По обстановке с 25.04.2012 г. | Участок ОГУП «ДСИО» в посёлке Чистополянский, Нижнеилимский филиал (Наянов С.Н.). |
| 8 | Рекомендовать: обеспечить постоянную готовность техники привлекаемой на ликвидацию возможных ледяных заторов у мостов (экскаваторы). | По обстановке с 25.04.2012 г. | Участок ОГУП «ДСИО» в посёлке Чистополянский, Нижнеилимский филиал (Наянов С.Н.). |
| 9 | Рекомендовать: организовать медицинское обслуживание жителей в зонах возможного подтопления | По обстановке с 25.04.2012 г. | Глав.врач Видимской врачебной амбулатории. (Моисеенко С.Х.) |
| 10 | Рекомендовать : создать запас медикаментов для обслуживания жителей в зонах возможного подтопления. | По обстановке с 25.04.2012.г. | Глав. врач Видимской врачебной амбулатории (Моисеенко С.Х.) |
| 11 | Рекомендовать: обеспечить бесперебойное снабжение питьевой водой жителей в зонах возможного подтопления домов. | По обстановке с 25.04.2012 г. | Директор ООО «ЖКУ» Краев П.П. |
| 12 | Информировать население при угрозе подтопления жилых домов. | По обстановке с 25.04.2012 г. | По схеме оповещения населения при возникновении ЧС. |
| 13 | Рекомендовать: создать запас продовольствия в эвакоприёмных пунктах (Видимская СОШ, дет – сад «Елочка», дет.- сад «Снежинка», Каймоновская школа-сад.при угрозе подтопления жилых домов. | По обстановке с 25.04.2012 г. | Руководители – учреждений, организаций. |

Рассылка: отдел ГО и ЧС – 1., МЧС – 1.,учреждения, организации – 8.

Цацурин Е.Н.

Телефон: 69-2-42.